Une image contenant texte, plein air

Description générée automatiquement

**Gresse Chœur à cœur**

**Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire**

**le** **vendredi 21 juin 2024 à la Maison du Grand Veymont**

**Participation**

Nombre d’adhésions 2024 reçues avant le début de l’AG : 42

28 adhérents présents et 14 procurations reçues = 42 voix

Nota : La relance auprès des adhérents (160 cotisants en 2023) est nécessaire pour mise à jour de leur cotisation 2024

**Présentation du Rapport moral et du Rapport d’activité**

Le Président donne lecture du Rapport Moral et du Rapport d’activité. (Documents joints en annexe)

Il rappelle les missions principales de Gresse Chœur à Coeur d’information, de communication et d’animation autour du projet de restauration de l’église : créer et maintenir une dynamique collective, aider au démarrage puis à la poursuite des travaux de restauration de notre église dont la 1ère Tranche est la mise en œuvre des travaux d’urgence et de mise en sécurité pour permettre sa réouverture d’ici à la fin de l‘année.

Il salue le succès de la participation au financement participatif qui a été remarqué et apprécié par la Fondation du Patrimoine

Les animations (chanterie le 18/01/23, AG le 18/03, concert Graeme Alwright le 01/07, stand au marché d’été et fête de l’Alpage, info publique le 28/10) ont permis de réunir les adhérents et de faire le point sur l’avancement les grandes étapes nécessaires au démarrage des travaux :

Finalisation de l’Avant-Projet de Croisée d’Archi, Déclaration de Travaux, Notice de Sécurité Notice d’Accessibilité, puis dossier d’Appel d’Offres en conformité avec les dispositions Marchés Publics.

Les objectifs de l’exercice 2024 seront de maintenir la dynamique autour du projet et relancer la participation collective via la Fondation du Patrimoine pour le financement de la 2e tranche de travaux (charpente et couverture de la Nef)

Le Président soumet le Rapport Moral et Rapport d’Activité au vote des participants.

Contre : 0 Abstention : 0 Ces rapports sont adoptés à l’unanimité

**Présentation du Rapport Financier**

Le projet de budget 2023 évalué à 12080€ inclut des prestations bénévoles à hauteur de 7500€. Ces prestations incluent la création du site internet et la production de clip vidéo ; le volet fonctionnement correspond à 4580€.

Le compte de résultat de l’exercice au 31/12/2023 est 4623,58€ en recettes, et 2237,52€ en dépenses. Soit un solde de 2386,06€.

Le projet de budget pour l’exercice 2024 est évalué à 4900€.

Il comprend notamment outre le volet fonctionnement courant, le volet équipement visite virtuelle 3D.

Le Rapport Financier présenté par le Président est soumis au vote :

Contre : 0 Abstention : 0 Le rapport est adopté à l’unanimité.

N.B. Les documents détaillés sont disponible sur demande

**Point sur le financement participatif** **Fondation du Patrimoine**

Bonne Nouvelle !

Au 1er juillet 2024, la Fondation du Patrimoine (F.P.) décompte **91.405€ de dons** .

**L’Eglise de Gresse a été choisie sur tout le département de l’Isère pour bénéficier pour 4 ans** depuis le 1/09/23 jusqu’au 31/08/2027 **d’une déduction fiscale de 75%**  (dans la limite de 1000€ de don/an/foyer fiscal , au-delà déduction de 66% )

Nous en sommes très fiers et espérons que cela incitera à continuer et même à amplifier les dons nécessaires pour les prochaines tranches de travaux.

**Mise en œuvre de la 1ère tranche** :

La Maîtrise d’œuvre est assurée par Croisée d’Archi, le Maître d’Ouvrage est la Commune.

Le calendrier actuel de mise en œuvre est le suivant :

le 22/03/2024 : la Mairie a envoyé à la Préfecture la Déclaration de Travaux avec notice de sécurité et notice d’accessibilité

le 25/04/24 : la Mairie a envoyé les appels d’Offres préparés par Croisé d’Archi

le 21/06/24 : dépouillement des offres et choix des entreprises pour les lots maçonnerie et charpente/couverture

Démarrage des travaux en septembre, durée 3 mois environ

**Interventions de Béatrice Duée pour expliquer les travaux programmés.**

Mme Duée, de par son expérience professionnelle et sa compétence, assure un rôle de conseil et d’expert auprès du Maître d’Ouvrage et du Maître d’œuvre.

Elle se dit très satisfaite du sérieux, et des références professionnelles de ces 2 entreprises retenues tant en maçonnerie que charpente/couverture.

À la suite des travaux 1ère Tranche, nous espérons un accord pour la réouverture de l’Eglise de Gresse en fin d’année.

La Tribune restant condamnée à ce stade, la jauge d’accueil est de 199 personnes pour des offices religieux ou concerts, et de 40 personnes pour des expositions.

**Programme d’activités 2024 :**

17/05/2024 au cinéma Le Scialet. Conférence sur l’histoire de la construction de l’église, au cours des siècles.

Projection de photos et du film permettant de parcourir l’église en réalité virtuelle.

16/06 à la Chapelle de La Bâtie. Concert de polyphonies corses

Suivi d’un apéritif offert.

21/06 Assemblée Générale à la Salle du Grand Veymont suivie apéritif.

31/07 et 7/08 à l’occasion de l’exposition Les Arts d’Eté « lâcher de peintres » : concours de dessins de l’église à la Maison du Grand Veymont de 14h à 18h.

Une réunion d’information sera programmée au dernier trimestre à l’occasion du lancement de la souscription pour la 2e Tranche.